1. Daftar harapan (wishlist) belum menampilkan fungsinya sebagai daftar barang yang akan dibeli (pada transaksi di hari lain).

* KOORDINASI DENGAN TIYO’ = TATA CARA “MASUKKAN KE DAFTAR HARAPAN’

1. Nama yang login harap dimunculkan di Header, seperti “Hi pak Deyna”

* BISA DENGAN PENAMBAHAN KATA/KALIMAT DI DEPAN AKUN LOGIN.

1. Produk terbaru >> bagaimana cara memunculkan produk didalamnya dengan jangka waktu agar **dibuatkan modulnya**.

* TIYO’

1. Produk promo >> bagaimana memunculkan barang promo didalamnya agar **dibuatkan modulnya**.

* TIYO’

1. Ukuran image di slide show agar diinformasikan.

* TIYO’ 1200 x 500 px

1. Bagaimana merubah tulisan “sesuai kampanye”.

* TIYO’ DONE

1. Untuk landing page “Berita” **agar dijelaskan dalam modul** untuk bagaimana memasukan beritanya.

* TIYO’

1. Pada bagian landing page unduh catalog (tambahan oleh pak Max sendiri), **agar dijelaskan pada modul** bagaimana cara menambahkannya.

* TIYO’

1. Last update admin, kapan admin login terakhir agar bisa dipantau.

UNTUK MELIHAT RESOURCES & BACK END PROCESS (ADMIN AREA) DIUSULKAN UNTUK DIBUATKAN HIDDEN PAGE OLEH TIYO’

1. Pada bagian “Hubungi Kami”

* Kolom **situs web di take out**
* Buatkan “**captha**” untuk antisipasi spam >> TIYO’
* Bagaimana memasukkan alamat email yang dituju (admin), **agar dijelaskan di modul**.
* Tolong ditest apakah masuk di email atau tidak >> UNTUK TES EMAIL NOTIFICATION HARUS DISIAPKAN MAIL SERVER. HAL INI HARUS DISAMPAIKAN KEPADA PIHAK SUN LIFE TERKAIT MEREKA HARUS SIAPKAN MAIL SERVER SAAT SERAH TERIMA

1. **No rekening di beranda dirubah** (tunggu update dari pak max)

* TIYO’

1. **Bagaimana memasukkan link** untuk bagian >(**baca**)< di keranjang belanja “saya setuju dengan syarat..”

* TIYO’ DONE

1. notifikasi email pembayaran coba di test

* UNTUK TES EMAIL NOTIFICATION HARUS DISIAPKAN MAIL SERVER. HAL INI HARUS DISAMPAIKAN KEPADA PIHAK SUN LIFE TERKAIT MEREKA HARUS SIAPKAN MAIL SERVER SAAT SERAH TERIMA

1. konfirmasi pembayaran masih kosong, belum ada tata cara konfirmasinya

* TIYO’

1. nomor invoice apakah bisa di kustomisasi (Contoh : nomor dimulai dengan 16(=th)03(=bulan)0001(=nomorurut)

* TIDAK DIAKOMODIR NOPCOMMERCE

1. Harus login terlebih dahulu untuk agar bisa mengunduh catalog (pdf) produk-produk yang tersedia.

* TIYO’

1. Membuat laporan stock yang mudah dibaca. Client mengkhususkan harus ada :

|  |  |
| --- | --- |
| * Nomor * Nama barang * Harga modal * Harga jual | * Stok awal * Terjual * Sisa barang * Tambahkan kalau ada rekomendasi |

* UNTUK MELIHAT RESOURCES & BACK END PROCESS (ADMIN AREA) DIUSULKAN UNTUK DIBUATKAN HIDDEN PAGE OLEH TIYO’

1. Sunlife akan mengubah Logo, **agar caranya dijelaskan di** modul. Logo baru akan segera dikirimkan

* TIYO’

1. Pengaturan Lebar untuk teks konten **agar dijelaskan pada modul**.

* TIYO’

1. Bagaimana login bisa ngelink dengan agen portal (akan didiskusikan dengan tim IT Sun Life)

* TUNGGU PENAWARAN DARI ENDEE